**云南省企业就业失业数据采集系统**

**项目配置管理计划**

**XX软件开发公司**

**2021年3月**

**编写人：闫憬睿**

**审核人：闫憬睿**

目录

[1 引言 2](#_Toc68471630)

[1.1目的 2](#_Toc68471631)

[1.2 参考资料 2](#_Toc68471632)

[2 人员及职责 2](#_Toc68471633)

[2.1成员组成 2](#_Toc68471634)

[2.2职责及工作范围 3](#_Toc68471635)

[3 用于配置管理的软硬件资源 3](#_Toc68471636)

[4 配置项计划 3](#_Toc68471637)

[5 基线计划 4](#_Toc68471638)

[6 配置库备份计划 4](#_Toc68471639)

[7 本计划审批意见 4](#_Toc68471640)

# 1 引言

## 1.1目的

编写《配置管理计划》规定用于标识软件产品、控制和实现软件的修改、记录和报告修改实现的状态以及评审和检查配置管理工作。还必须规定用以维护和存储软件受控版本的方法和设施；必须规定对所发现的软件问题进行报告、追踪和解决的步骤，并指出实现报告、追踪和解决软件问题的机构及其职责。

## 1.2 参考资料

《GB/T12505计算机软件配置管理计划规范》。

# 2 人员及职责

## 2.1成员组成

配置管理员：项目副经理AA；

CCB（配置控制委员会）成员：闫憬睿，BB，CC；

## 2.2职责及工作范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 人员 | 职责、工作范围 |
| 配置管理员 | 项目副经理AA | （1）制定《配置管理计划》  （2）创建和维护配置库 |
| CCB负责人 | 项目经理闫憬睿 | （1）审批《配置管理计划》  （2）审批重大的变更 |
| CCB成员 | BB | 审批某些配置项或基线的变更 |
| CCB成员 | CC | 审批某些配置项或基线的变更 |

# 3 用于配置管理的软硬件资源

|  |  |
| --- | --- |
| 配置管理软硬件资源 | 说明 |
| 配置管理软件名称 | Microsoft Visual SourceSafe11.0 |
| 计算机资源 | 内存4G，外存2G，CPU Intel Corei3 |

# 4 配置项计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 主要配置项 | 标识符 | 预计正式发表时间 |
| 计划 | 《项目计划》 | 001 | 2021/4/1 |
| 《质量保证计划》 | 002 | 2021/4/1 |
| 《配置管理计划》 | 003 | 2021/4/1 |
| 需求 | 《软件需求规格说明书》 | 004 | 2021/4/1 |
| 《需求跟踪报告》 | 005 | 2021/6/1 |
| 设计 | 《体系结构设计报告》 | 006 | 2021/5/1 |
| 《数据库设计报告》 | 007 | 2021/5/1 |
| 《用户界面设计报告》 | 008 | 2021/6/1 |
| 编程 | 源程序 | 009 | 2021/8/1 |
| 测试 | 《测试报告》 | 010 | 2021/8/15 |
| 用户 | 《用户手册》 | 011 | 2021/9/1 |

# 5 基线计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基线名称/标识符 | 基线所包含的主要配置项 | 预计建立时间 |
| 计划基线101 | 《项目计划》《质量保证计划》《配置管理计划》 | 2021/4/1 |
| 需求基线102 | 《软件需求规格说明书》《需求跟踪报告》 | 2021/6/1 |
| 设计基线103 | 《体系结构设计报告》《数据库设计报告》《用户界面设计报告》 | 2021/6/1 |
| 实现基线104 | 源程序 | 2021/8/1 |
| 测试基线105 | 《测试报告》 | 2021/8/15 |
| 验收及发布基线106 | 《用户手册》 | 2021/9/1 |

# 6 配置库备份计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备份频度、时间 | 备份人 | 备份内容、目的地、方式 |
| 每日，开始设计-设计完成 | 架构设计师 | 软件架构设计，云文件 |
| 每日，开始设计-设计完成 | 设计师 | 软件设计文档，云文件 |
| 每日，开始编码-编码完成 | 程序员 | 源代码，云文件及本地 |
| 每周，项目开始-项目结束 | 项目经理 | 项目全部文档，云文件 |

# 7 本计划审批意见

|  |
| --- |
| CCB 审批意见：  CCB负责人签字  日期 |